ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

- Наименование муниципального образования: Сельское поселение «Тельвисочный сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа.

- Название проекта инициативного бюджетирования: Обустройство территории в районе поклонного (защитного) креста в селе Тельвиска.

Реализация Проекта осуществлена в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований Ненецкого автономного округа на реализацию местных инициатив от 17.07.2024 №17.

- Даты начала и окончания реализации проекта инициативного бюджетирования  07.2024– 25.12.2024.

- Сведения о выполненных работах, оказанных услугах, закупленных товарах в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования:

выполнена работ по обустройству территории в районе поклонного (защитного) креста  в селе Тельвиска (устройство покрытия из брусчатки, устройство паркового ограждения, установка восьми парковых светильников, установка восьми парковых скамеек, устройство основания креста из оцилиндрованного бревна) в соответствии с предметом муниципального контракта, с техническим заданием. Подрядчик ИП Студеникин Андрей Николаевич.

(описание произведенной закупки с указанием товаров, работ, услуг, выполненных (закупленных) в соответствии с предметом муниципального контракта,

результатов выполнения таких работ (услуг), информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) муниципального контракта)

- Количество граждан, принявших трудовое участие в реализации проекта бюджетирования нет .

- Описание работ, выполненных гражданами в рамках их трудового участия в реализации проекта инициативного бюджетирования: нет.

- Сведения об осуществленных физическими и (или) юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями мероприятиях в рамках их участия в нефинансовой форме в реализации проекта инициативного бюджетирования: нет

- Сведения о поступлении и расходовании средств окружного бюджета, местного бюджета, средств физических и (или) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (рублей):

| Запланированный объем средств, необходимых для реализации проекта | Объем средств окружного бюджета, направленных на реализацию проекта | Объем средств районного бюджета, направленных на реализацию проекта | Объем собственных средств местного бюджета, направленных на реализацию проекта | Объем средств физических лиц, поступивших в местный бюджет | Объем средств юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, поступивших в местный бюджет | Итоговая стоимость проекта после осуществления закупки товаров, работ и услуг | Причины отклонения от запланированной стоимости проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 171 742,43 | 2 000 000,0 | 534 196,21 | 595 828,80 | 31 717,42 | 10 000,00 | 3 171 742,43 | -------- |

- Фотоматериалы